- 2020年龙华区政务光纤修缮和迁改服务

- 项目需求书

# 项目概述

为确保全区信息网络基础设施的平稳运行，我中心拟申请采购龙华区政务光纤修缮、迁改服务，对光纤进行修缮及迁改服务，以更好的服务龙华区电子政务网络。

# 服务目标

1.确保区政务光纤畅通，在出现意外事故或通信中断时，能及时进行处理。尽快地排除、修复线路，以提供稳定、优质的传输线路。

2.当因道路修葺、地铁施工、接入点搬迁等原因造成光纤线路迁改时，及时全程跟进处理。

# 服务范围

1.龙华区2014年前各单位自建光纤约274公里皮长公里，涉及政务、医疗及教育等133个接入点。

2.通过龙华区信息化网络平台、光纤网络建设等项目统筹敷设光纤约148皮长公里，涉及政务、医疗及教育35个接入点。

具体详见附件：《龙华区过保政务光纤清单》。

# 服务内容

服务内容主要包括：

1.承担服务范围内的光纤修缮和迁改工作，费用按次据实结算。

2.当发生人为破坏时，及时配合主管部门追究相关责任人责任。

# 服务要求

1.中标单位必须配备足够的备用材料、专业检测仪器、交通工具等。

2.设立专门客服电话，全天候7×24小时服务响应，接受招标单位请求。

3.指定项目经理作为与招标单位的联系人，全面负责本项目沟通协调事宜。

4.光纤线路一旦发生故障，在收到招标单位通知后，2小时内到达现场。

5.故障定位后，须快速制定抢修方案，并报招标单位。

6.光纤修缮和迁改时，严格按照有关施工规范和规程要求以及招标单位的有关规定做好工程施工，确保工程质量。

7.故障排除后三天内向招标单位提交障碍处理和分析报告。

# 服务期限

服务期：至合同签订起一年。

# 附件：《龙华区过保政务光纤清单》

| 序号 | 区域 | A端 | B端 | 芯数 | 光纤皮长（KM） | 建设时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干 | 民治街道办事处 | 清湖数据中心 | 48 | 11.61 | 2014年 |  |
| 2 | 主干 | 清湖数据中心 | 龙华区委（梅龙大道） | 96 | 5.88 | 2014年 |  |
| 3 | 主干 | 清湖数据中心 | 龙华区委（和平路） | 48 | 8.25 | 2014年 |  |
| 4 | 主干 | 清湖数据中心 | 观澜街道办事处 | 48 | 5.27 | 2014年 |  |
| 5 | 主干 | 清湖数据中心 | 大浪街道办事处 | 48 | 7.48 | 2014年 |  |
| 6 | 主干 | 清湖数据中心 | 龙华街道办事处 | 48 | 5.41 | 2014年 |  |
| 7 | 主干 | 观湖街道办事处 | 清湖数据中心 | 48 | 5.76 | 2007年 |  |
| 8 | 主干 | 观澜街道办事处 | 龙华区委 | 144 | 5.76 | 2007年 |  |
| 9 | 主干 | 观湖街道办事处 | 观澜行政服务大厅 | 24 | 3.08 | 2007年 |  |
| 10 | 主干 | 观湖街道办事处 | 龙华区委 | 24 | 1.68 | 2007年 |  |
| 11 | 主干 | 观澜街道办事处 | 观澜行政服务大厅 | 24 | 3.43 | 2007年 |  |
| 12 | 主干 | 观澜中心小学 | 观湖街道办事处 | 48 | 2.75 | 2007年 |  |
| 13 | 主干 | 福城街道办事处 | 龙华区委 | 48 | 5.78 | 2016年 |  |
| 14 | 主干 | 福城街道办事处 | 观澜行政服务大厅 | 24 | 2.09 | 2016年 |  |
| 15 | 主干 | 龙华街道办事处 | 清湖数据中心 | 48 | 5.57 | 2016年 |  |
| 16 | 民治 | 民治街道办事处 | 民治行知小学 | 144 | 3.33 | 2007年 |  |
| 17 | 民治 | 民治街道办事处 | 民治派出所 | 12 | 0.30 | 2007年 |  |
| 18 | 民治 | 民治街道办事处 | 民治中学(新) | 12 | 1.91 | 2007年 |  |
| 19 | 民治 | 民治街道办事处 | 民新社区工作站 | 36 | 2.95 | 2007年 |  |
| 20 | 民治 | 民治街道办事处 | 民治法律服务中心 | 12 | 0.60 | 2007年 |  |
| 21 | 民治 | 民治街道办事处 | 民治行政执法大楼 | 12 | 0.56 | 2007年 |  |
| 22 | 民治 | 民治街道办事处 | 樟坑工作站 | 12 | 2.16 | 2007年 |  |
| 23 | 民治 | 民新社区工作站 | 民治小学 | 12 | 1.88 | 2007年 |  |
| 24 | 民治 | 民治行知小学 | 新牛栏前社区 | 12 | 1.49 | 2007年 |  |
| 25 | 民治 | 民治行知小学 | 民治工商所 | 12 | 1.90 | 2007年 |  |
| 26 | 民治 | 民治行知小学 | 民治社区工作站 | 12 | 2.08 | 2007年 |  |
| 27 | 民治 | 民治行知小学 | 劳动保障服务站 | 12 | 2.16 | 2007年 |  |
| 28 | 民治 | 民治行知小学 | 民顺小学 | 12 | 1.51 | 2007年 |  |
| 29 | 民治 | 民治行知小学 | 上塘派出所 | 12 | 1.72 | 2007年 |  |
| 30 | 民治 | 民治行知小学 | 上芬居委会社区工作站 | 12 | 1.99 | 2007年 |  |
| 31 | 民治 | 民治行知小学 | 龙塘居民小组 | 12 | 2.79 | 2007年 |  |
| 32 | 民治 | 民治行知小学 | 上芬小学 | 12 | 2.19 | 2007年 |  |
| 33 | 民治 | 民治街道办事处 | 交警中队(创业花园) | 12 | 1.25 | 2007年 |  |
| 34 | 民治 | 民治街道办事处 | 深圳北站综合办公楼 | 12 | 3.58 | 2007年 |  |
| 35 | 民治 | 民新社区工作站 | 潜龙学校 | 12 | 2.13 | 2007年 |  |
| 36 | 民治 | 民治街道办事处 | 民新小学 | 12 | 4.16 | 2016年 |  |
| 37 | 民治 | 民治街道办事处 | 民顺小学 | 12 | 2.67 | 2016年 |  |
| 38 | 民治 | 民治街道办事处 | 深圳龙华水务有限公司 | 12 | 6.02 | 2016年 |  |
| 39 | 民治 | 民治街道办事处 | 书香小学 | 12 | 4.92 | 2016年 |  |
| 40 | 民治 | 民治街道办事处 | 玉龙学校 | 12 | 4.72 | 2016年 |  |
| 41 | 龙华 | 龙华区委 | 慢性病防治中心 | 12 | 2.56 | 2016年 |  |
| 42 | 龙华 | 龙华区委 | 龙华中心医院 | 12 | 3.22 | 2016年 |  |
| 43 | 龙华 | 清湖数据中心 | 卫生监督所 | 12 | 1.31 | 2016年 |  |
| 44 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华疾病预防中心 | 12 | 2.13 | 2016年 |  |
| 45 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 松和小学 | 12 | 3.90 | 2016年 |  |
| 46 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华第二小学 | 12 | 2.78 | 2016年 |  |
| 47 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 清湖小学 | 12 | 5.21 | 2016年 |  |
| 48 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华人民医院 | 12 | 3.74 | 2016年 |  |
| 49 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华交通运输局 | 12 | 1.30 | 2014年 |  |
| 50 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华区水务所 | 12 | 0.71 | 2007年 |  |
| 51 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华企业服务中心 | 12 | 0.71 | 2007年 |  |
| 52 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华区司法所 | 12 | 0.80 | 2007年 |  |
| 53 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 景龙社区工作站 | 12 | 1.03 | 2007年 |  |
| 54 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华人才人事服务中心 | 12 | 1.05 | 2007年 |  |
| 55 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华地税 | 12 | 1.57 | 2007年 |  |
| 56 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华区国税局 | 12 | 1.90 | 2007年 |  |
| 57 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华街道计生中心 | 12 | 1.59 | 2007年 |  |
| 58 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华中学 | 12 | 1.26 | 2007年 |  |
| 59 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙华区人民医院 | 12 | 2.98 | 2007年 |  |
| 60 | 龙华 | 龙华街道办事处 | 龙城派出所 | 12 | 2.36 | 2007年 |  |
| 61 | 龙华 | 龙城派出所 | 龙华中心小学 | 12 | 2.00 | 2007年 |  |
| 62 | 龙华 | 龙城派出所 | 龙华三联居委会 | 12 | 1.56 | 2007年 |  |
| 63 | 龙华 | 龙城派出所 | 龙园动植物检疫站 | 12 | 1.40 | 2007年 |  |
| 64 | 龙华 | 龙城派出所 | 龙园居委会 | 12 | 1.12 | 2007年 |  |
| 65 | 龙华 | 龙城派出所 | 龙华法庭 | 12 | 0.28 | 2007年 |  |
| 66 | 龙华 | 龙城派出所 | 交警中队、综合执法队 | 12 | 0.91 | 2007年 |  |
| 67 | 龙华 | 龙城派出所 | 消防中队 | 12 | 0.67 | 2007年 |  |
| 68 | 龙华 | 龙城派出所 | 龙华工商所 | 12 | 0.57 | 2007年 |  |
| 69 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 龙华中英文实验学校 | 12 | 0.69 | 2007年 |  |
| 70 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 油松派出所 | 12 | 2.43 | 2007年 |  |
| 71 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 油松社区居委会 | 12 | 2.39 | 2007年 |  |
| 72 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 龙华松和小学 | 12 | 3.02 | 2007年 |  |
| 73 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 出租屋管理办公室龙华管理所 | 12 | 1.17 | 2007年 |  |
| 74 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 深圳市国土资源和房产管理局龙华所 | 12 | 0.96 | 2007年 |  |
| 75 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 清湖小学 | 12 | 2.86 | 2007年 |  |
| 76 | 龙华 | 龙华区人民医院 | 新华中学 | 12 | 0.50 | 2007年 |  |
| 77 | 观澜 | 观澜行政服务大厅 | 福菀学校 | 12 | 3.15 | 2016年 |  |
| 78 | 观澜 | 观澜中学 | 版画博物馆 | 12 | 4.54 | 2016年 |  |
| 79 | 观澜 | 观澜中学 | 版画基地 | 12 | 5.37 | 2016年 |  |
| 80 | 观澜 | 观澜中学 | 桂花工作站 | 12 | 3.98 | 2014年 |  |
| 81 | 观澜 | 观澜街道办事处 | 福民工作站 | 12 | 3.79 | 2007年 |  |
| 82 | 观澜 | 观澜街道办事处 | 桂花小学 | 12 | 1.00 | 2007年 |  |
| 83 | 观澜 | 观澜中学 | 广培小学 | 12 | 3.15 | 2007年 |  |
| 84 | 观澜 | 观澜中学 | 牛湖居委会 | 12 | 4.37 | 2007年 |  |
| 85 | 观澜 | 观澜中学 | 振能小学 | 12 | 1.53 | 2007年 |  |
| 86 | 观澜 | 观澜中学 | 松元居委会 | 12 | 1.24 | 2007年 |  |
| 87 | 观澜 | 观澜中学 | 牛湖派出所 | 12 | 2.39 | 2007年 |  |
| 88 | 观澜 | 观澜中学 | 松元派出所 | 12 | 0.89 | 2007年 |  |
| 89 | 观澜 | 观澜中学 | 桂花小学 | 12 | 1.90 | 2007年 |  |
| 90 | 观澜 | 观澜中学 | 大水坑工作站 | 12 | 2.34 | 2007年 |  |
| 91 | 观澜 | 观澜中学 | 观澜消防中队牛湖分队 | 12 | 3.87 | 2007年 |  |
| 92 | 观澜 | 观澜中学 | 新田居委会 | 12 | 3.91 | 2007年 |  |
| 93 | 观澜 | 观澜中学 | 深圳市观澜镇国税局 | 12 | 0.95 | 2007年 |  |
| 94 | 观澜 | 观澜中学 | 龙华交通运输局观澜交通服务站 | 12 | 1.48 | 2007年 |  |
| 95 | 观澜 | 观澜中学 | 桂花居委会 | 12 | 1.73 | 2007年 |  |
| 96 | 观澜 | 观澜中学 | 观澜医院岗头社区健康服务中心 | 12 | 0.97 | 2007年 |  |
| 97 | 观澜 | 观澜中学 | 德风小学 | 12 | 5.04 | 2007年 |  |
| 98 | 观澜 | 观澜中学 | 观湖街道办事处观湖计生办1楼机房 | 48 | 4.21 | 2007年 |  |
| 99 | 观澜 | 观澜中学 | 库坑居委会 | 12 | 6.83 | 2007年 |  |
| 100 | 观澜 | 观澜中学 | 库坑小学 | 12 | 6.50 | 2007年 |  |
| 101 | 观澜 | 观澜中学 | 松元工作站 | 12 | 1.57 | 2007年 |  |
| 102 | 观澜 | 观澜中学 | 水田工作站 | 12 | 4.85 | 2007年 |  |
| 103 | 观澜 | 观澜中心小学 | 侨联大厦 | 12 | 1.06 | 2007年 |  |
| 104 | 观澜 | 观澜中心小学 | 观澜派出所 | 12 | 0.43 | 2007年 |  |
| 105 | 观澜 | 观澜中心小学 | 新澜工作站 | 12 | 0.73 | 2007年 |  |
| 106 | 观澜 | 观澜中心小学 | 国税局龙华区观澜分局 | 12 | 1.83 | 2007年 |  |
| 107 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 龙华区文化市场行政执法大队观澜中队 | 12 | 1.59 | 2007年 |  |
| 108 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜街道成人文化技术学校 | 12 | 2.41 | 2007年 |  |
| 109 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜第二中学 | 12 | 2.51 | 2007年 |  |
| 110 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 樟坑径居委会 | 12 | 6.78 | 2007年 |  |
| 111 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜中心小学 | 48 | 3.83 | 2007年 |  |
| 112 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 城建办新大楼 | 12 | 1.84 | 2007年 |  |
| 113 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 城管办大楼 | 12 | 0.31 | 2007年 |  |
| 114 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 龙华区社保局 | 12 | 2.43 | 2007年 |  |
| 115 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 金悦大厦 | 12 | 1.98 | 2007年 |  |
| 116 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 福民工作站 | 12 | 2.42 | 2007年 |  |
| 117 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 市场监督管理局宝安分局观澜监管所 | 24 | 1.39 | 2007年 |  |
| 118 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 龙华区供电局 | 12 | 1.07 | 2007年 |  |
| 119 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观城工作站 | 12 | 3.70 | 2010年 |  |
| 120 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜卫生监督所 | 12 | 1.44 | 2009年 |  |
| 121 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 宝安交警大队观澜中队 | 12 | 1.36 | 2009年 |  |
| 122 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 福民派出所 | 12 | 0.83 | 2009年 |  |
| 123 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 福民居委会 | 12 | 0.88 | 2009年 |  |
| 124 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜人民医院 | 12 | 1.58 | 2009年 |  |
| 125 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 劳动管理所 | 48 | 0.88 | 2009年 |  |
| 126 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜第二小学 | 12 | 0.52 | 2009年 |  |
| 127 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 龙华区慢性病防治中心 | 12 | 1.43 | 2009年 |  |
| 128 | 观湖 | 观湖街道办事处 | 观澜人民法院 | 12 | 2.04 | 2009年 |  |
| 129 | 福城 | 福城街道办事处 | 大水坑小学 | 12 | 1.47 | 2009年 |  |
| 130 | 福城 | 福城街道办事处 | 大水坑社区工作站 | 12 | 1.07 | 2014年 |  |
| 131 | 福城 | 福城街道办事处 | 章阁社区工作站 | 12 | 4.02 | 2014年 |  |
| 132 | 大浪 | 大浪行政服务中心 | 大浪环保所 | 12 | 0.60 | 2016年 |  |
| 133 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 动植物检验检疫中心 | 12 | 2.65 | 2016年 |  |
| 134 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪消防中队 | 12 | 3.41 | 2016年 |  |
| 135 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 同胜学校 | 12 | 5.82 | 2016年 |  |
| 136 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪时尚创意城 | 12 | 5.14 | 2016年 |  |
| 137 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 妇幼保健中心 | 12 | 2.42 | 2016年 |  |
| 138 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪实验学校 | 12 | 2.94 | 2009年 |  |
| 139 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪会堂 | 12 | 0.54 | 2009年 |  |
| 140 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪派出所 | 12 | 0.72 | 2007年 |  |
| 141 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪卫生监督所 | 12 | 2.68 | 2009年 |  |
| 142 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪行政服务中心 | 48 | 2.99 | 2007年 |  |
| 143 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪高峰学校 | 48 | 6.01 | 2007年 |  |
| 144 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪同胜社区工作站 | 12 | 2.70 | 2007年 |  |
| 145 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪浪口工作站 | 12 | 1.61 | 2007年 |  |
| 146 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪行政执法大队 | 12 | 2.45 | 2007年 |  |
| 147 | 大浪 | 大浪街道办事处 | 大浪社区工作站 | 12 | 3.71 | 2007年 |  |
| 148 | 大浪 | 大浪高峰学校 | 大浪高峰社区工作站 | 12 | 1.26 | 2007年 |  |
| 149 | 大浪 | 大浪高峰学校 | 大浪龙胜居委会 | 12 | 0.82 | 2007年 |  |
| 150 | 大浪 | 大浪同胜社区工作站 | 大浪三合居委会 | 12 | 2.94 | 2009年 |  |
| 151 | 大浪 | 大浪同胜社区工作站 | 大浪谭罗居委会 | 12 | 2.43 | 2009年 |  |
| 152 | 大浪 | 大浪同胜社区工作站 | 大浪赖屋山居委会 | 12 | 1.78 | 2009年 |  |
| 153 | 大浪 | 大浪同胜社区工作站 | 大浪下横朗居委会 | 12 | 1.87 | 2009年 |  |
| 154 | 大浪 | 大浪同胜社区工作站 | 大浪上横朗居委会 | 12 | 1.46 | 2009年 |  |
| 155 | 大浪 | 大浪高峰社区工作站 | 大浪元芬居委会 | 12 | 1.55 | 2009年 |  |
| 156 | 大浪 | 大浪高峰社区工作站 | 大浪赤岭头村居委会 | 12 | 1.27 | 2009年 |  |
| 157 | 大浪 | 大浪高峰社区工作站 | 大浪陶吓居委会 | 12 | 1.48 | 2009年 |  |
| 158 | 大浪 | 大浪高峰社区工作站 | 大浪鹊山居委会 | 12 | 1.25 | 2009年 |  |
| 159 | 大浪 | 大浪高峰社区工作站 | 大浪上早居委会 | 12 | 0.60 | 2009年 |  |
| 160 | 大浪 | 大浪高峰社区工作站 | 大浪下早居委会 | 12 | 0.22 | 2009年 |  |
| 161 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 大浪石坳居委会 | 12 | 1.31 | 2009年 |  |
| 162 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 大浪新围居委会 | 12 | 1.86 | 2009年 |  |
| 163 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 大浪上岭排居委会 | 12 | 1.63 | 2009年 |  |
| 164 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 大浪下岭排居委会 | 12 | 2.00 | 2009年 |  |
| 165 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 大浪黄麻埔居委会 | 12 | 2.73 | 2009年 |  |
| 166 | 大浪 | 大浪社区工作站 | 大浪罗屋围居委会 | 12 | 3.33 | 2009年 |  |
| 167 | 大浪 | 浪口社区工作站 | 大浪水围居委会 | 12 | 0.97 | 2009年 |  |
| 168 | 大浪 | 浪口社区工作站 | 大浪浪口居委会 | 12 | 1.85 | 2009年 |  |