附件2

	主要工作
	工作任务
	具体工作事项
	上半年
	第三季度
	第四季度
	区主办单位
	区协办单位
	当前进度

	（八）实施绿色低碳转型行动，努力在建设美丽龙华上实现更大跨越。
	推进犁头山郊野运动公园、鹭湖滨水公园等4个公园前期，提速玉龙滨水城市公园等5个公园建设，建成景龙儿童乐园等5座公园，新增环城绿道8公里。（龙澜大道与大浪南路交汇处环境整治提升工程、富怡街心公园
龙观路幸福街心公园、已纳入民生实事项目，不重复督办）
	提速松元厦碉楼广场周边品质提升工程项目建设。
	完成60%工程量。
	完成90%工程量。
	完工。
	观湖街道
	
	本工程已于4月25日完成竣工验收。
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