龙华区2025年民生实事项目第三季度完成情况（截至9月30日）

	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第三季度目标
	完成情况
	存在问题
	下一步工作计划
	主办单位
	协办单位

	
	34
	简上街角花园建设工程（联系人：冷瑜辉15889651280）
	完工。
	完工。
	截至9月30日，已完工，正在结算审核中。
	
	
	民治街道办
	/

	
	35
	民治街道白石龙一区公配设施完善工程（联系人：万国良13510422977）
	完工。
	/
	截至9月30日，已完工，待竣工验收。
	
	
	民治街道办
	/

	
	49
	民治街道民强社区“一老一小”综合服务站（联系人：邓雨，13510098228）
	完成建成并投入运营。
	进场施工。
	截至9月30日，已进场施工，已完成工程量85%。
	
	
	民治街道办
	/

	
	59
	简上工业区城市更新单元规划一路工程（联系人：万国良，13510422977）
	完工。
	/
	截至9月30日，项目已竣工验收。
	
	
	民治街道办
	/

	加强小型消防救援站建设：推进3个小型消防站建设。
	91
	小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设（联系人：龙华消防救援大队汤贤15718476671；民治街道周嘉明15626408820；龙华街道刘晋欢13928492804；大浪街道罗喻文29672852）
	1.完成民治街道红山社区小型消防站建设工作。
2.完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。
3.完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计及用地申请工作。
	1.民治街道红山社区小型消防站：完成场地内部装修。
2.龙华街道景新社区小型消防站：完成消防站设计、施工、装修等工作总进度40%。
3.大浪街道赖屋山社区小型消防站：完成用地申请工作。
	截至9月30日，1~9轴已完成基础、地梁基坑开挖，地梁、承台浇筑、钢结构立柱、屋顶安装、基础回填，二楼层板安装。完成总进度约55%。
	
	[bookmark: _GoBack]
	龙华消防救援大队、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办
	区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局

	
	100
	龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727）
	全年惠及超15万人次。
	开展龙华区第五届社区文体节系列活动之社区运动会、群众大舞台、流动图书馆，惠及超10万人次。
	截至9月30日，龙华区公益艺术课程及民治街道公益艺术课程共242节、开展团队业务指导共117场。配合深圳市龙华区文化广电旅游体育局参加2025年“周末喜乐汇”广场舞展演评审工作。辖区图书馆接待读者8.5万人次，图书借还量超1.9万册次，街道馆新增藏书328册。
	
	
	区文化广电旅游体育局、各街道办
	龙华区党群服务中心
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