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	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	第三季度目标
	完成情况
	存在问题
	下一步工作计划
	主办单位
	协办单位

	优化辖区节点、慢行环境：完成12处节点、环境整治提升。

	40
	观澜老街公园灯光修复提升工程（联系人：秦浩， 18128870001）
	完工。
	/
	完工。
	/
	/
	观澜街道办
	/

	加快完善道路网络：
2.持续推进观盛二路—大和路11项道路工程建设。
	74
	桂丰路（富瑞路-桂香路）改造工程（联系人：窦清泉，18165755251）
	完成形象进度50%。
	完成总体形象进度25%。
	已完成工程前期及施工招标工作。
	项目资金未得到配套。
	持续与区财政局沟通落实项目资金。
	观澜街道办
	/

	危险边坡、挡墙治理：完成11处边坡治理、挡墙修复工程。

	87
	大水田社区公园休憩台挡墙整治工程（联系人：秦浩，18128870001）
	完工。
	完成总体形象进度60%。
	完成总体形象进度60%。
	/
	/
	观澜街道办
	/

	
	88
	万寿山陵园鱼塘北侧挡墙治理工程（联系人：蒋正，18938836400）
	完工。
	完成总体形象进度90%。
	完工。
	/
	/
	观澜街道办
	/

	开展公益性文体活动：
6.举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超15万人次。
	100
	龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727）
	全年惠及超15万人次。
	开展龙华区第五届社区文体节系列活动之社区运动会、群众大舞台、流动图书馆，惠及超10万人次。
	已完成龙华区第五届社区文体节系列活动—观澜街道专场5场（原创音乐会1场、曲艺专场1场、社区文艺汇演1场、广场舞比赛1场、群众大舞台1场），线上+线下惠及群众超2万人次。
	/
	配合区文体局开展龙华区第五届社区文体节系列活动之社区运动会。
	区文化广电旅游体育局、各街道办
	龙华区党群服务中心
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