观澜街道2025年区民生实事第三季度完成情况

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第三季度目标 | 完成情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化辖区节点、慢行环境：完成12处节点、环境整治提升。 | 40 | 观澜老街公园灯光修复提升工程（联系人：秦浩， 18128870001） | 完工。 | / | 完工。 | / | / | 观澜街道办 | / |
| 加快完善道路网络： 2.持续推进观盛二路—大和路11项道路工程建设。 | 74 | 桂丰路（富瑞路-桂香路）改造工程（联系人：窦清泉，18165755251） | 完成形象进度50%。 | 完成总体形象进度25%。 | 已完成工程前期及施工招标工作。 | 项目资金未得到配套。 | 持续与区财政局沟通落实项目资金。 | 观澜街道办 | / |
| 危险边坡、挡墙治理：完成11处边坡治理、挡墙修复工程。 | 87 | 大水田社区公园休憩台挡墙整治工程（联系人：秦浩，18128870001） | 完工。 | 完成总体形象进度60%。 | 完成总体形象进度60%。 | / | / | 观澜街道办 | / |
|  | 88 | 万寿山陵园鱼塘北侧挡墙治理工程（联系人：蒋正，18938836400） | 完工。 | 完成总体形象进度90%。 | 完工。 | / | / | 观澜街道办 | / |
| 开展公益性文体活动： 6.举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超15万人次。 | 100 | 龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727） | 全年惠及超15万人次。 | 开展龙华区第五届社区文体节系列活动之社区运动会、群众大舞台、流动图书馆，惠及超10万人次。 | 已完成龙华区第五届社区文体节系列活动—观澜街道专场5场（原创音乐会1场、曲艺专场1场、社区文艺汇演1场、广场舞比赛1场、群众大舞台1场），线上+线下惠及群众超2万人次。 | / | 配合区文体局开展龙华区第五届社区文体节系列活动之社区运动会。 | 区文化广电旅游体育局、各街道办 | 龙华区党群服务中心 |