观澜街道2025年区民生实事第四季度完成情况

	民生事项
	序号
	项目名称
	年度目标
	完成情况
	存在问题/年度目标调整情况
	下一步工作计划
	截至2025年12月31日是否完成年度目标
	主办单位
	协办单位

	优化辖区节点、慢行环境：完成12处节点、环境整治提升。

	40
	观澜老街公园灯光修复提升工程（联系人：秦浩， 18128870001）
	完工。
	完工。
	/
	/
	是
	观澜街道办
（市政管理服务部）
	/

	加快完善道路网络：
2.持续推进观盛二路—大和路11项道路工程建设。
	74
	桂丰路（富瑞路-桂香路）改造工程（联系人：魏磊，15213656144）
	完成施工招标。
	完成施工招标。
	/
	[bookmark: _GoBack]/
	是
	观澜街道办（城市建设办（重大办））
	/

	危险边坡、挡墙治理：完成11处边坡治理、挡墙修复工程。

	87
	大水田社区公园休憩台挡墙整治工程（联系人：秦浩，18128870001）
	完工。
	完工。
	/
	/
	是
	观澜街道办
（市政管理服务部）
	/

	
	88
	万寿山陵园鱼塘北侧挡墙治理工程（联系人：蒋正，18938836400）
	完工。
	完工。
	/
	/
	是
	观澜街道办（建设工程部）
	/

	开展公益性文体活动：
6.举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超15万人次。
	100
	龙华区第五届社区文体节（联系人：黎茜，15273156727）
	全年惠及超15万人次。
	已全部完成龙华区第五届社区文体节系列活动观澜街道专场5 场（原创音乐会1场、曲艺专场1场、社区文艺汇演1场、广场舞比赛1场、群众大舞台1场），线上+线下惠及群众共3万人次。
	/
	/
	是
	区文化广电旅游体育局、各街道办（党建和组织人事办（宣传））
	龙华区党群服务中心
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