龙华区2025年民生实事项目完成情况汇总表

（截至2025年12月31日）

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 完成情况 | 存在问题/年度目标调整情况 | 下一步工作计划 | 截至2025年12月31日是否完成年度目标 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 简上街角花园建设工程（联系人：冷瑜辉15889651280） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道办 | / |
|  | 35 | 民治街道白石龙一区公配设施完善工程（联系人：万国良13510422977） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道办 | / |
|  | 49 | 民治街道民强社区“一老一小”综合服务站（联系人：邓雨，13510098228） | 完成建成并投入运营。 | 已完工并投入运营。 |  |  | 是 | 民治街道办 | / |
|  | 59 | 简上工业区城市更新单元规划一路工程（联系人：万国良，13510422977） | 完工。 | 已完工。 |  |  | 是 | 民治街道办 | / |
| 加强小型消防救援站建设：推进3个小型消防站建设。 | 91 | 小型消防救援站“5分钟消防救援圈”建设（联系人：龙华消防救援大队汤贤15718476671；民治街道周嘉明15626408820；龙华街道刘晋欢13928492804；大浪街道罗喻文29672852） | 1.完成民治街道红山社区小型消防站建设工作。 2.完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。 3.完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计及用地申请工作。 | 已完工，并交付。 |  |  | 是 | 龙华消防救援大队、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办 | 区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局 |