龙华区2026年公益性体育设施更新维护

项目需求书

一、项目目标

为深入贯彻落实《广东省体育局关于做好公共场所全民健身器材配建管理工作的通知》《关于加强深圳市公共场所全民健身器材管理工作的通知》等文件精神，提高我区公益性体育设施安全性，满足广大市民的体育锻炼需求，充分发挥公益性体育设施的功能，保障群众参与体育锻炼的安全，现拟开展2026年度龙华区公益性体育设施更新维护工作。

二、服务时间

2026年4月—2027年4月（暂定）

三、项目内容及要求

（一）经估算龙华区6个街道损坏器材点位及项目过程中巡查发现的损坏设施或因市民投诉引发的维修点位，合计约180处需进行维护更新，具体如下：

1.全面巡检与台账建立

对辖区6个街道所有公益性体育设施开展巡检，记录设施类型、位置、损坏情况等信息，建立动态维护台账，台账应包含文字记录、现场照片等信息，并保持实时更新。

2.器材设备更换与维修

针对巡检、投诉或日常反馈中发现的损坏器材，及时进行更换或维修。更换的器材须符合国家现行相关标准（如GB19272-2024室外健身器材标准），确保材质、规格、安全性与原设施匹配或更优，维修后须恢复器材正常使用功能。

3.安全检测与隐患处置

对辖区内公益性体育设施开展安全检测，重点检查器材结构稳定性、连接件牢固性等。对发现的安全隐患须在24小时内采取围挡、停用等措施，并及时完成修复，确保设施安全、可靠运行。

4.日常巡查与快速响应机制

建立常态化巡查制度，并设立快速响应机制，对市民投诉或巡查发现的设施问题，应在24小时内到场核实，并及时完成修复或更换。

（二）成立专门项目管理班子，配备专业维修人员，并安排一名专职人员负责建立维护台账和记录，并在项目完成时提交项目维修总结报告。

四、报价限额

48万元。

报价要求：

（1）本项目要求投标供应商按折扣率进行报价（0＜折扣率＜1，保留小数点后两位）。

（2）如折扣率为“80%”请填写“0.8”，请各投标供应商注意。另外，折扣率最多只允许精确到小数点后两位，如0.81、0.82等；举例说明：若某种体育设施维修配件为100元/件，折扣率为0.85，实际采购价为100*0.85=85元/件。

| 龙华区2026年公益性体育设施更新维护项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目/内容 | 单位 | 数量 |
| 公益性体育设施维护更新点位 | 处 | 180 |
| 投标折扣率： （最多保留两位小数） |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 报价 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 60分 | 20分 |

（三）评分标准

| 报价 （20分） | 评分 因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 价格 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。 |
| 商务 部分 （20分） | 评分 因素 | 评分准则 |
|  | 同类项目经验（10分） | （一）评审内容： 投标人自2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项体育设施维护保养同类业绩得5分，最高得10分。 （二）评审依据： 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩： 合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）； 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 拟安排项目负责人 （5分） | （一）评审内容 拟安排的项目负责人（须为自有员工）情况： 1.具有专科（或以上）学历的，2分； 2.具备体育设施维护相关工作经验的，得3分； 以上合计最高得5分。 （二）评审依据： 1.提供毕业证书扫描件、学历信息在学信网查询结果截图，原件备查。 2.工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料，合同关键（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。 3.以上人员近三月社保缴纳记录。 |
|  | 项目完成（服务期满） 后的服务承诺（5分） | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.在服务期满后主动交接项目相关资料； 2.配合项目检查审计等事项。 （二）评审依据： 提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 技术部分（60分） | 实施 方案 （30分） | （一）评审内容： 根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于： 1.投标人对本项目业务需求理解情况； 2.项目实施计划与进度方案； 3.项目所投备品备件的选型、材质及综合性能情况； 4.项目应急保障方案。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得5分，最高得20分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得10分； 2.良：项目实施方案内容较丰富、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得7分； 3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得4分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （15分） | （一）评审内容： 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。 包括但不限于以下内容： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施； 3.向招标方提出项目实施具体建议。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得3分，最高得9分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加6分； 2.良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加3分； 3.中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 质量保障措施及方案 （15分） | （一）评审内容： 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： 1.具备详细的完成时间保障措施及承诺； 2.详细阐述项目人员管理措施； 3.详细阐述项目质量管理措施。 二、评分标准： 满足以上任意一项要求得3分，最高得9分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目质量保障措施及方案三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加6分； 2.良：以上项目质量保障措施及方案的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加3分； 3.中：以上项目质量保障措施及方案三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分； 4.差：其它情况不得分。 |

八、供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；

6.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

九、其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华区2026年公益性体育设施更新维护”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式：0755-23338140

附件1

- 诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 体育设施货物产品单价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 内容 | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| 1 | 普通常规健身路径 | 告示牌 | 整件 | 台 | 3350 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 2 |  | 太空漫步机 | 整件 | 台 | 6856 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 3 |  | 平步机 | 整件 | 台 | 4850 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 4 |  | 步行器 | 整件 | 台 | 5520 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 5 |  | 蹬力器 | 整件 | 台 | 6330 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 6 |  | 椭圆机 | 整件 | 台 | 6408 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 7 |  | 钟摆器 | 整件 | 台 | 4745 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 8 |  | 钟摆扭腰器 | 整件 | 台 | 4620 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 9 |  | 骑马器 | 整件 | 台 | 4520 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 10 |  | 三人扭腰器 | 整件 | 台 | 4420 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 11 |  | 太极揉推器 | 整件 | 台 | 5703 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 12 |  | 太极推手器 | 整件 | 台 | 4420 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 13 |  | 肩关节康复器 | 整件 | 台 | 4200 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 14 |  | 上肢牵引器 | 整件 | 台 | 4830 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 15 |  | 自重训练器 | 整件 | 台 | 4050 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 16 |  | 拉伸器 | 整件 | 台 | 3427 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 17 |  | 单位腹肌板 | 整件 | 台 | 2800 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 18 |  | 双位腹肌板 | 整件 | 台 | 3685 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 19 |  | 腰背按摩器 | 整件 | 台 | 4500 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 20 |  | 坐立式腰背按摩器 | 整件 | 台 | 4620 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 21 |  | 腰背伸展器 | 整件 | 台 | 3427 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 22 |  | 臂力训练器 | 整件 | 台 | 4000 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 23 |  | 腿部按摩器 | 整件 | 台 | 1955 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 24 |  | 按摩揉推器 | 整件 | 台 | 2650 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 25 |  | 四级压腿按摩器 | 整件 | 台 | 2200 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 26 |  | 压腿器 | 整件 | 台 | 3460 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 27 |  | 扭腰步道 | 整件 | 台 | 4650 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 28 |  | 多功能训练器 | 整件 | 台 | 4862 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 29 |  | 直立健身车 | 整件 | 台 | 2650 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 30 |  | 斜趟式健身车 | 整件 | 台 | 3768 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 31 |  | 轨道式象棋 | 整件 | 台 | 9500 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 32 |  | 轨道式围棋 | 整件 | 台 | 6570 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 33 |  | 普通棋牌桌 | 整件 | 台 | 4850 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 34 |  | 单杠 | 整件 | 台 | 4800 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 35 |  | 双杠 | 整件 | 台 | 5417 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 36 |  | 天梯 | 整件 | 台 | 8590 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 37 |  | 肋木架 | 整件 | 台 | 4590 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 38 |  | 综合训练器 | 整件 | 台 | 9850 | 含改装，运费、安装，调试，通过GB19272-2024室外健身器材标准 |
| 39 | 双立柱1.5代健身路径 | 椭圆机 | 整件 | 台 | 15420 |  |
| 40 |  | 太极揉推器 | 整件 | 台 | 12230 |  |
| 41 |  | 太空漫步机 | 整件 | 台 | 13436 |  |
| 42 |  | 钟摆器 | 整件 | 台 | 12520 |  |
| 43 |  | 背腹肌训练器 | 整件 | 台 | 13050 |  |
| 44 |  | 上下肢训练器 | 整件 | 台 | 14020 |  |
| 45 |  | 身体素质测试器材 | 整件 | 台 | 10520 |  |
| 46 |  | 太阳能遮阳棚及休闲椅 | 整件 | 台 | 19960 |  |
| 47 | 户外智能健身房设施 | 智能互动大屏 | 整件 | 台 | 23500 |  |
| 48 |  | 战绳 | 整件 | 台 | 6783 |  |
| 49 |  | 综合训练器 | 整件 | 台 | 10320 |  |
| 50 | 室外儿童游乐园 | 儿童乐园（不含地垫） | 整件 | 台 | 37900 |  |
| 51 |  | 秋千（双人） | 整件 | 台 | 12800 |  |
| 52 |  | 秋千（三人） | 整件 | 台 | 13392 |  |
| 53 |  | 摇乐 | 整件 | 件 | 1200 |  |
| 54 |  | 跷跷板 | 整件 | 件 | 2450 |  |
| 55 | 乒乓球台 | 室外乒乓球桌 | 整台 | 张 | 3880 | 含改装，运费、安装，调试 |
| 56 |  | 室内乒乓球桌 | 整台 | 张 | 3800 | 含改装，运费、安装，调试 |
| 57 | 篮球架 | 移动式篮球架 | / | 只 | 9600 | 含运费、安装、场地恢复流程全包 |
| 58 |  | 地埋式篮球架 | / | 只 | 8800 | 含运费、安装、场地恢复流程全包 |
| 59 | 普通常规健身路径配件 | （手部腿部按摩器、四级压腿按摩器、按摩揉推器、腰背按摩器、蹬力器）按摩棒 | 更换维修调试 | 个 | 380 |  |
| 60 |  | 太空漫步机更换扶手 | 更换维修调试 | 条 | 500 |  |
| 61 |  | 腰背伸展器更换伸展板 | 更换维修调试 | 块 | 300 |  |
| 62 |  | 太极揉推器（工程塑料推手盘） | 更换维修调试 | 个 | 580 |  |
| 62 |  | 肩关节康复器（镀锌铁推盘） | 更换维修调试 | 个 | 460 |  |
| 63 |  | 太极推手器（手柄） | 更换维修调试 | 个 | 260 |  |
| 64 |  | 坐立式腰背按摩器、晃板扭腰器、三人扭腰器（扭腰盘） | 更换维修调试 | 个 | 350 |  |
| 65 |  | （太空漫步机、椭圆机、步行器、钟摆器）摆腿、摆腿臂 | 更换维修调试 | 条 | 700 |  |
| 66 |  | 腰背按摩器按摩器按摩总成 | 更换维修调试 | 套 | 1255 |  |
| 67 |  | 划船器划船总成 | 更换维修调试 | 件 | 1695 |  |
| 68 |  | 蹬力器座椅 | 更换维修调试 | 张 | 963 |  |
| 69 |  | 蹬力器蹬腿 | 更换维修调试 | 条 | 1140 |  |
| 70 |  | 臂力盘 | 更换维修调试 | 个 | 600 |  |
| 71 |  | 上肢牵引器牵引绳索 | 更换维修调试 | 条 | 278 |  |
| 72 |  | 上肢牵引器牵引铁索 | 更换维修调试 | 条 | 205 |  |
| 73 |  | 直立健身车脚踏踏板 | 更换维修调试 | 个 | 200 |  |
| 74 |  | 骑马器底座支撑总成 | 更换维修调试 | 套 | 1233 |  |
| 75 |  | 单杠扶手 | 更换维修调试 | 件 | 409 |  |
| 76 |  | 骑马器座板 | 更换维修调试 | 个 | 539 |  |
| 77 |  | 棋牌桌桌面 | 更换维修调试 | 个 | 3261 |  |
| 78 |  | 铝合金盖帽 | 更换维修调试 | 个 | 200 |  |
| 79 |  | 普通盖帽 | 更换维修调试 | 个 | 60 |  |
| 80 |  | 普通象棋桌、坐立式腰背按摩器凳子 | 更换维修调试 | 张 | 963 |  |
| 81 |  | 轨道式象棋凳子 | 更换维修调试 | 张 | 1010 |  |
| 82 |  | 告示牌牌面 | 更换维修调试 | 块 | 800 |  |
| 83 |  | 更换螺丝 | 更换维修调试 | 件 | 40 |  |
| 84 |  | 限位器 | 更换维修调试 | 件 | 150 |  |
| 85 |  | 轴承 | 更换维修调试 | 件 | 150 |  |
| 86 |  | 电焊加固 | 维修调试工作 | 件 | 200 |  |
| 87 |  | 补漆 | 喷漆工作 | 件 | 50 |  |
| 88 | 双立柱1.5代健身路径 | 亚克力使用说明告示牌牌面 | 更换维修调试 | 块 | 1959 |  |
| 89 |  | （太空漫步机、椭圆机、钟摆器、上下肢训练器）摆腿、摆腿臂 | 更换维修调试 | 条 | 1450 |  |
| 90 |  | 太空漫步机扶手 | 更换维修调试 | 条 | 1075 |  |
| 91 |  | 自重推举把手 | 更换维修调试 | 件 | 1660 |  |
| 92 |  | 防盗盖帽 | 更换维修调试 | 个 | 180 |  |
| 93 |  | 轴承 | 更换维修调试 | 个 | 230 |  |
| 94 |  | 更换25°限位块 | 更换维修调试 | 个 | 200 |  |
| 95 |  | 揉推盘 | 更换维修调试 | 个 | 580 |  |
| 96 |  | 上下肢牵引绳 | 更换维修调试 | 条 | 450 |  |
| 97 |  | 米黄色梯形座板 | 更换维修调试 | 块 | 500 |  |
| 98 |  | 靠背按摩棒 | 更换维修调试 | 个 | 300 |  |
| 99 |  | 靠背双滚轮总轴 | 更换维修调试 | 套 | 1736 |  |
| 100 |  | 米黄色梯形座板 | 更换维修调试 | 块 | 600 |  |
| 101 |  | 米黄色梯形背板 | 更换维修调试 | 块 | 800 |  |
| 102 |  | pc耐力棚板 | 更换维修调试 | 平方 | 53 |  |
| 103 |  | 智能遮阳棚张拉膜顶 | 更换维修调试 | 平方 | 201 |  |
| 104 |  | 户外设施智能太阳能板 | 更换维修调试 | 块 | 887 |  |
| 105 |  | 户外设施智能LED灯 | 更换维修调试 | 个 | 668 |  |
| 106 |  | 户外设施智能灯罩 | 更换维修调试 | 个 | 4411 |  |
| 107 |  | 户外设施智能蓄电池 | 更换维修调试 | 块 | 1731 |  |
| 108 |  | 智能竞赛车电路板 | 更换维修调试 | 块 | 5789 |  |
| 109 |  | 智能竞赛车喇叭 | 更换维修调试 | 个 | 174 |  |
| 110 |  | 智能竞赛车座包 | 更换维修调试 | 块 | 401 |  |
| 111 |  | 智能竞赛车座板 | 更换维修调试 | 块 | 411 |  |
| 112 |  | 智能竞赛车盖板 | 更换维修调试 | 块 | 1064 |  |
| 113 |  | 身体素质测试器材（智能电路面板） | 更换维修调试 | 个 | 1197 |  |
| 114 | 户外智能健身设备配件 | 智能健身房设施告示牌牌面 | 更换维修调试 | 块 | 2601 |  |
| 115 |  | 智能五方位体测亭（蓝牙/人脸识别）(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 116 |  | 智能自发电推胸划船训练器(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 117 |  | 智能自发电高拉推举训练器(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 118 |  | 智能自发电踢腿曲腿训练器(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 119 |  | 智能自发电深蹲训练器(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 120 |  | 智能自发电腹背肌训练器(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 121 |  | 智能自发电肱二头肌训练器(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 122 |  | 智能自发电立式健身车(带棚) | 维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 123 |  | 智能自发电立式手摇车(带棚) | 更换维修调试 | 件 | 1800 |  |
| 124 |  | 智慧竞赛车立式健身车(带棚) | 更换维修调试 | 件 | 1800 |  |
| 125 |  | 智慧竞赛车立式手摇车(带棚) | 更换维修调试 | 件 | 1800 |  |
| 126 |  | GFYS01-02/GFYS02-02电子表 | 更换维修调试 | 个 | 8800 |  |
| 127 |  | GFY-01电子表 | 更换维修调试 | 个 | 6000 |  |
| 128 |  | 力量器材通用电子表 | 更换维修调试 | 个 | 6800 |  |
| 129 |  | 力量器材通用防水开关 | 更换维修调试 | 个 | 50 |  |
| 130 |  | 力量器材通用把手上下壳含心率片 | 更换维修调试 | 个 | 100 |  |
| 131 |  | 力量器材通用链条108节 | 更换维修调试 | 条 | 100 |  |
| 132 |  | 力量器材通用室外低压自发电控制器 | 更换维修调试 | 个 | 950 |  |
| 133 |  | 有氧通用脚踏板 | 更换维修调试 | 个 | 160 |  |
| 134 |  | 通用MCU转接板插件 | 更换维修调试 | 个 | 550 |  |
| 135 |  | GFTS5通用反应时模块 | 更换维修调试 | 个 | 330 |  |
| 136 |  | 力量器材通用速度感应棒 | 更换维修调试 | 个 | 25 |  |
| 137 |  | 智能竞赛车磁控轮 | 更换维修调试 | 个 | 4200 |  |
| 138 |  | 智能竞赛车（上肢）显示面板 | 更换维修调试 | 块 | 1998 |  |
| 139 |  | 智能竞赛车（上肢）按键 | 更换维修调试 | 块 | 366 |  |
| 140 |  | 智能竞赛车（上肢）手摇式手柄 | 更换维修调试 | 个 | 454 |  |
| 141 |  | 智能竞赛车（上肢）黑白点盖板 | 更换维修调试 | 块 | 730 |  |
| 142 |  | 智能自发电深蹲训练器护肩块 | 更换维修调试 | 块 | 958 |  |
| 143 |  | 智能自发电深蹲训练器深蹲把手 | 更换维修调试 | 个 | 1328 |  |
| 144 |  | 智能自发电深蹲训练器深蹲架 | 更换维修调试 | 个 | 3450 |  |
| 145 |  | 智能自发电深蹲训练器显示面板 | 更换维修调试 | 块 | 5287 |  |
| 146 |  | 休闲凳 | 更换维修调试 | 张 | 2783 |  |
| 147 |  | 智能发电踢腿曲腿训练器黑白点盖板 | 更换维修调试 | 块 | 1277 |  |
| 148 |  | 智能发电踢腿曲腿训练器黑白点靠板 | 更换维修调试 | 块 | 1332 |  |
| 149 |  | 智能发电踢腿曲腿训练器黑白点座板 | 更换维修调试 | 块 | 1168 |  |
| 150 |  | 智能发电踢腿曲腿训练器扶手 | 更换维修调试 | 件 | 1312 |  |
| 151 |  | 智能发电踢腿曲腿训练器屈伸脚踏板 | 更换维修调试 | 个 | 1500 |  |
| 152 |  | 智能自发电高拉推举训练器推举手臂 | 更换维修调试 | 条 | 2027 |  |
| 153 |  | 智能自发电肱二头肌训练器扶手 | 更换维修调试 | 件 | 1990 |  |
| 154 |  | 智能自发电腹背肌训练器靠背双滚轮总轴 | 更换维修调试 | 套 | 2491 |  |
| 155 |  | 自重式高拉训练器把手胶套 | 更换维修调试 | 个 | 73 |  |
| 156 |  | 自重式高拉训练器扶手横杆 | 更换维修调试 | 条 | 914 |  |
| 157 | 力量健身路径配件 | 配重块 | 更换维修调试 | 块 | 500 |  |
| 158 |  | 限位器 | 更换维修调试 | 件 | 300 |  |
| 159 |  | 配重臂手 | 更换维修调试 | 条 | 1200 |  |
| 160 |  | 配重穿杠 | 更换维修调试 | 个 | 600 |  |
| 161 |  | 配重滑块、含滑扣和顶边盖 | 更换维修调试 | 个 | 800 |  |
| 162 |  | 扩胸训练器横梁靠背 | 更换维修调试 | 件 | 500 |  |
| 163 |  | 把手护套 | 更换维修调试 | 个 | 60 |  |
| 164 |  | 拉力训练器拉力牵引绳 | 更换维修调试 | 件 | 350 |  |
| 165 |  | 健身路径（力量）整件设备报废不含更新 | / | 件 | 400 |  |
| 166 | 乒乓球台配件 | 更换乒乓球铁栏网 | 更换维修调试 | 块 | 120 |  |
| 167 | 儿童游乐配件 | 儿童乐园扶手 | 更换维修调试 | 件 | 258 |  |
| 168 |  | 儿童乐园滑道(单道) | 更换维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 169 |  | 儿童乐园滑道(双道) | 更换维修调试 | 件 | 2400 |  |
| 170 |  | 儿童乐园滑道(旋转道) | 更换维修调试 | 件 | 3800 |  |
| 171 |  | 儿童乐园立柱 | 更换维修调试 | 件 | 1200 |  |
| 172 |  | 儿童乐园护栏 | 更换维修调试 | 件 | 960 |  |
| 173 |  | 秋千铁链 | 更换维修调试 | 条 | 298 |  |
| 174 |  | 秋千座椅 | 更换维修调试 | 个 | 480 |  |
| 175 |  | 秋千卡扣环 | 更换维修调试 | 个 | 80 |  |
| 176 |  | 儿童滑梯挡板 | 更换维修调试 | 块 | 670 |  |
| 177 |  | 滑梯飞碟 | 更换维修调试 | 个 | 160 |  |
| 178 |  | 儿童游乐数字球含杆 | 更换维修调试 | 套 | 970 |  |
| 179 |  | 儿童滑梯链接透明罩 | 更换维修调试 | 个 | 1100 |  |
| 180 |  | 铁件楼梯 | 更换维修调试 | 个 | 2400 |  |
| 181 |  | 塑料楼梯 | 更换维修调试 | 个 | 1950 |  |
| 182 |  | 滑梯帽盖 | 更换维修调试 | 个 | 50 |  |
| 183 |  | 滑梯环扣 | 更换维修调试 | 个 | 120 |  |
| 184 |  | 滑梯支撑杆 | 更换维修调试 | 条 | 600 |  |
| 185 |  | 滑梯瓦片 | 更换维修调试 | 片 | 320 |  |
| 186 |  | 摇马弹簧 | 更换维修调试 | 个 | 100 |  |
| 187 |  | 玩具造型 | 更换维修调试 | 个 | 460 |  |
| 188 |  | 跷跷板坐垫 | 更换维修调试 | 个 | 390 |  |
| 189 |  | 跷跷板扶手 | 更换维修调试 | 个 | 50 |  |
| 190 | 球场设施配件 | 推水器 | / | 台 | 650 |  |
| 191 |  | (羽毛球、网球)球柱 | / | 套 | 1680 |  |
| 192 |  | 足球门 | 定制 | 个 | 4500 |  |
| 193 |  | 休息凳（不含棚） | / | 张 | 3800 |  |
| 194 |  | 篮板护条 | 标准护条 | 米 | 380 |  |
| 195 |  | 安全防护垫 | 定制 | 个 | 1250 |  |
| 196 |  | 球架盖板 | 定制 | 块 | 180 |  |
| 197 |  | 篮板拉杆 | 标准件 | 套 | 850 |  |
| 198 |  | 篮板（玻璃） | 标准钢化菠萝 | 个 | 1500 |  |
| 199 |  | 篮筐 | 标准筐 | 个 | 880 |  |
| 200 |  | 防风网 | 定制 | m² | 48 |  |
| 201 |  | 篮球网 | 标准网 | 个 | 60 |  |
| 202 |  | 围网 | / | m² | 180 |  |
| 203 |  | 围网（含立柱） | / | m² | 220 |  |
| 204 |  | 围网大门（单开） | / | 个 | 1800 |  |
| 205 |  | 围网大门（双开） | / | 个 | 2600 |  |
| 206 |  | 球场灯柱 | 高6.50-8.50m悬臂800mm(含悬空高度) | 根 | 3200 |  |
| 207 |  | 球场灯光200瓦 | / | 台 | 1480 |  |
| 208 |  | 球场灯光300瓦 | / | 台 | 1680 |  |
| 209 |  | 球场灯光400瓦 | / | 台 | 2880 |  |
| 210 |  | 球场灯光500瓦 | / | 台 | 3080 |  |
| 211 | 地面材料 | 球场面层-丙烯酸（硅pu） | 按平方结算 | m² | 210 |  |
| 212 |  | 拼装地板 | 按平方结算 | ㎡ | 180 |  |
| 213 |  | EPDM地面 | 按平方结算 | ㎡ | 220 |  |
| 214 |  | 安全地垫 | 按平方结算 | ㎡ | 210 |  |
| 215 |  | 人造草面层 | 定制翻新 | ㎡ | 180 |  |
| 216 |  | PVC地胶 | 按平方结算 | ㎡ | 350 |  |
| 217 | 地面处理 | 地面清理 | 铲除工作 | ㎡ | 18 |  |
| 218 |  | 水泥或沥青基础 | 10公分C25混凝土，千分之五坡度 | ㎡ | 130 |  |
| 219 |  | 水泥加固 | / | 件 | 200 |  |
| 220 |  | 建筑垃圾清运 | 清运工作 | 车 | 1200 |  |
| 221 |  | 球场老基础打磨及平整 | 打磨基础修复工作 | ㎡ | 38 |  |
| 222 |  | 排水沟清淤，井盖，修复 | 清理，修护更换工作 | 米 | 300 |  |
| 223 | 其他 | 脚手架施工 | 按需单次使用 | 次 | 300 |  |
| 224 |  | 电线更换 | 定制 | 米 | 350 |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  | 电箱及配件 | / | 台 | 1980 |  |
| 227 |  | 门铰与门锁 | / | 套 | 100 |  |
| 228 |  | 推水器刮片 | / | 条 | 200 |  |
| 229 |  | 排水地漏口 | / | 块 | 50 |  |
| 230 |  | 围网拆卸 | 拆卸工作 | 平方米 | 18 |  |
| 231 |  | 球架打磨喷漆 | 喷漆工作 | 副 | 1600 |  |
| 232 |  | 篮球架拆卸报废 | / | 副 | 1600 |  |
| 233 |  | 清理设备 | / | 件 | 110 |  |
| 234 |  | 围网立柱加固 | / | 件 | 200 |  |
| 235 |  | 整件健身路径报废拆除（不涉及更换设备） | / | 件 | 110 |  |
| 236 |  | 篮球架拆除篮筐（不涉及更换篮筐） | / | 个 | 1000 |  |
| 全区6个街道合计约180处 |  |  |  |  | 480000元（约） |  |